|  |  |
| --- | --- |
| Maand | Omschrijving |
| Oktober | - planning maken - bedrijf bezoek (AVEVE Van den Berghe) |
| November | - deel 1 gipboek - constructie tekenen maquette. |
| December | - opzoekwerk materiaal keuze  - aansluitschema's maken |
| Januari | - opbouw maquette. - plaatsen van de hittebron  - plaatsen ventilatie  - monteren van broedplank |
| Februari | - kabels trekken  - plaatsen van zekeringkast - zekeringkast aansluiten |
| Maart | - plaatsen licht  - plaatsen bedieningselementen - plaatsen motor - plaatsen PT100 |
| April | - case afwerken - programmeren |
| Mei | - programmeren  - eerste test - schema's  - gipboek afwerken |
| Juni | - gipboek afwerken - presentatie geïntegreerde proef |